# Planning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Aantal Uren/dagen | Wat ga ik doen? |
| 21/10/2022 | 1u | User storys maken |
| 27 &29/10/2022 | 3u | Planning maken |
| (27)/10/2022 | 1u | Product backlog bespreken |
| 29/10/2022 | 6u | Research doen voor sensors en andere onderdelen. Bestellen van de onderdelen. |
| 30/10/2022 | 3u | Wire Frames maken |
| 1&2/11/2022 | 12u | Leren programeren in raspberry |
| 3-5/11/2022 | 1d | Sensors leren gebruiken. |
| 11-13/11/2022 | 3d | Word document (planning en user) volledig af maken |
| 20-11/2022 | 3u | Basic layout van website maken, en home page en misschien about me page maken. |
| 24-25/11/2022 | 6u | Os instal guide maken en video kijken hoe raspberry pi werkt + hoe ik dingen codeer. |
| 20-23/12/2022 | 6u | Raspberry pi basic |
| 24/12/2022 | 6u | Raspberry pi advanced leren |
| 25/12/2022 | 5u | Testen hoe alle sensors werken |
| 26 & 27-12/2022 | 6u | About me page afmaken + logboek toevoegen |
| 28 & 29-12/2022 | 12u | Uitzoeken hoe ik data van sensors naar database laat gaan, en hoe ik data van database op een website / app kan krijgen. |
| 30/12/2022 | 3u | Lexicon uitbreiden |
| 31/12/2022 | 3u | Database service zoeken |
| 6/1/2023 | 6u | Guide maken voor alle sensors te monteren op raspberry pi |
| 7/1/2023 | 12u | Videos kijken voor kotlin + app developen |
| 8/1/2023 | 3u | Guide van sensors op website zetten |
| 13/01/2023 | 3u | Uitzoeken hoe het frame van alle sensors zal maken |
| 14-15 | 6u | Extra materiaal kopen en website vullen met alle informatie die ik ter beschikking heb |
| 15-22/01/2023 | 15u | Website vullen met info en code van arduino op website zetten+ er een step by step van maken |
| 27/01/2023 | 6u | Lexicon uitbreiden met alle nieuwe woorden die ik in de guides heb gebruikt. |
| 28-29/01/2023 | 12u | Uitzoeken hoe ik een lexicon als database kan gebruiken in men website, met zoekfunctie |

# Planning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Aantal Uren/dagen | Wat ga ik doen? |
| 3/2/2023 | 1u | 3d modeling software downloaden |
| 4/2/2023 | 3u | Leren basic dingen maken met 3d modeling software |
| 5/2/2023 | 7u | Bevestegingen voor sensors designen |
| 9/2/2023 | IN LES(2u) | Bevestigingen 3d printen |
| 6/2/2023 | 12u | Step by step guide voor project maken en op website plaatsen |
| 18/2/2023 | 5u | Volledige project in elkaar zetten, met extra bevestigingen en alle sensors. |
| 19/2/2023 | 12u | Test run, weerstation buiten zetten, met database en app/website in werking met live updates. |
| 20/2/2023 | 1u | Bugs uit code halen |
| 21/2/2023 | 5u | App/website verbeteren en zorgen dat om de 10 minuten de webpagina update |
| 22/2/2023 | 2u | Burndown shart maken en in website zetten |
| 23/2/2023 | 5u | App verbeteren in looks |
| 24/2/2023 | 5u | Finishing touches website |